СметаПросто

smetaprosto.by

Строительно-монтажные работы, дом 120 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Алесь, подрядчик, тел. +375 __ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ЭТАП 1 · ФУНДАМЕНТ, 12 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Копка траншеи вручную | м³ | 18 | 45 | 810 |
| 2 | Бетонная подготовка | м² | 60 | 15 | 900 |
| 3 | Ленточный фундамент | м³ | 14 | 184 | 2 576 |
|  | ИТОГО · этап 1 · фундамент, 12 рабочих дней |  |  |  | 4 286 |

ЭТАП 2 · КОРОБКА, 20 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Кладка газосиликата, стена 300–400 мм | м³ | 42 | 70 | 2 940 |
| 5 | Армопояс монолитный | м.п. | 46 | 55 | 2 530 |
| 6 | Монтаж железобетонных перемычек | шт | 8 | 31 | 248 |
|  | ИТОГО · этап 2 · коробка, 20 рабочих дней |  |  |  | 5 718 |

ЭТАП 3 · КРОВЛЯ, 10 РАБОЧИХ ДНЕЙ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Монтаж стропильной системы | м² | 120 | 12 | 1 440 |
| 8 | Обрешётка и контробрешётка | м² | 120 | 6 | 720 |
| 9 | Монтаж металлочерепицы | м² | 120 | 8 | 960 |
| 10 | Конёк и ендова | м.п. | 26 | 5 | 130 |
| 11 | Монтаж водостока | м.п. | 34 | 12 | 408 |
|  | ИТОГО · этап 3 · кровля, 10 рабочих дней |  |  |  | 3 658 |

Всего работы: 13 662 Br

ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ: 13 662 Br

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Оплата по этапам: аванс 30 %, остальное по факту приёмки этапа.

•  Срок сдвигается, если заказчик задержал материалы или доступ на объект.

•  Материалы заказчика принимаются по накладной.

•  Предложение действует 14 дней с даты составления.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by