СметаПросто

smetaprosto.by

РАБОЧИЙ ЛИСТ ОБМЕРА

Бланк: заполняется на объекте

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | _________________________ |
| --- | --- |
| ДАТА ОБМЕРА | «____» __________ 20__ г. |
| ЗАКАЗЧИК | _________________________ |
| ОБМЕР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | _________________________ |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ДЕЛАЕМ | ЕД. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |

Начинай с дальнего помещения и двигайся к выходу: тогда ни одна комната не выпадет. Записывай в тех единицах, в которых у тебя проставлены цены, а спорное помечай словом «вскрыть» прямо в строке.

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| ОБМЕР ПРОВЁЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| --- | --- |
| ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | __________ / ________________ |
| ДАТА | «____» __________ 20__ г. |

Лист не сметный документ и никем не утверждён: он отвечает на вопрос, сколько работы. Стоимость считается отдельно, в смете. Основание замера это строка на одну секунду, а спор про объём она снимает целиком.

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by

СметаПросто

smetaprosto.by

РАБОЧИЙ ЛИСТ ОБМЕРА

Пример заполнения · пример заполнения

| ОБЪЕКТ, АДРЕС | г. Гомель, ул. Советская, 14, кв. 27 |
| --- | --- |
| ДАТА ОБМЕРА | 12.08.2026 |
| ЗАКАЗЧИК | Ковалевич Дмитрий Иванович |
| ОБМЕР ПРОВЁЛ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | Мастер-отделочник Савицкий А. П. |

| № | ПОМЕЩЕНИЕ | ЧТО ДЕЛАЕМ | ЕД. | ОБЪЁМ | ОСНОВАНИЕ ЗАМЕРА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кухня | Демонтаж плитки со стен | м² | 14 | обмер на месте |
| 2 | Кухня | Штукатурка стен по маякам | м² | 22 | обмер, за вычетом проёмов |
| 3 | Кухня | Установка подрозетников | шт | 6 | схема электрики |
| 4 | Санузел | Гидроизоляция пола, два слоя | м² | 4,2 | обмер на месте |
| 5 | Санузел | Плитка на стены | м² | 18 | обмер, за вычетом двери |
| 6 | Коридор | Стяжка пола | м² | 9 | обмер на месте |
| 7 | Коридор | Монтаж плинтуса | м | 11 | обмер, углы и стыки |
| 8 | Комната | Демонтаж старого покрытия пола | м² | 16 | обмер на месте |
| 9 | Комната | Вывоз мусора | м³ | 3 | этаж 4, лифта нет |

Всего позиций: ______    Из них: м² ______ · м ______ · шт ______

| ОБМЕР ПРОВЁЛ (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Савицкий А. П. |
| --- | --- |
| ОЗНАКОМЛЕН, ЗАКАЗЧИК (ПОДПИСЬ, РАСШИФРОВКА) | Ковалевич Д. И. |
| ДАТА | 12.08.2026 |

Лист не сметный документ и никем не утверждён: он отвечает на вопрос, сколько работы. Стоимость считается отдельно, в смете. Основание замера это строка на одну секунду, а спор про объём она снимает целиком.

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by