СметаПросто

smetaprosto.by

Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Дмитрий, мастер-отделочник, тел. +375 __ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев | м² | 96 | 3 | 288 |
| 2 | Демонтаж стяжки | м² | 54 | 10 | 540 |
| 3 | Демонтаж перегородки из гипсокартона | м² | 6 | 8 | 48 |
|  | ИТОГО · демонтажные работы |  |  |  | 876 |

ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Провешивание и установка маяков | м² | 96 | 3 | 288 |
| 5 | Гипсовая штукатурка по маякам, до 3 см | м² | 96 | 18 | 1 728 |
| 6 | Цементно-песчаная стяжка по маякам | м² | 54 | 20 | 1 080 |
| 7 | Грунтовка стен | м² | 150 | 1 | 150 |
| 8 | Штробление под кабель, кирпич | м | 60 | 5 | 300 |
| 9 | Сверление гнезда под подрозетник, кирпич | шт | 32 | 8 | 256 |
| 10 | Прокладка кабеля в штробе | м | 210 | 2 | 420 |
| 11 | Розетка или выключатель, скрытая установка | шт | 32 | 7 | 224 |
|  | ИТОГО · черновые работы |  |  |  | 4 446 |

ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Шпаклёвка стен под обои, два слоя | м² | 96 | 7 | 672 |
| 13 | Поклейка обоев | м² | 96 | 6 | 576 |
| 14 | Покраска потолка | м² | 54 | 8 | 432 |
| 15 | Наливной самовыравнивающийся пол | м² | 54 | 11 | 594 |
| 16 | Точечный светильник | шт | 12 | 10 | 120 |
|  | ИТОГО · чистовые работы |  |  |  | 2 394 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Штукатурная смесь | меш | 62 |  |  |
| 18 | Смесь для стяжки | меш | 45 |  |  |
| 19 | Шпаклёвка финишная | меш | 14 |  |  |
| 20 | Обои и клей | рул | 18 |  |  |
| 21 | Наливной пол в мешках | меш | 40 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 7 716 Br

Накладные расходы · 10% от работ: 772 Br

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 8 488 Br

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения: 45 рабочих дней с даты аванса.

•  Аванс 30 %, далее оплата по закрытым этапам.

•  Объёмы уточняются по факту обмера; расхождение более 10 % согласуется отдельно.

•  Материалы считаются по закупке исполнителя, цены проставляются на день заказа.

•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз строительного мусора.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by