СметаПросто
smetaprosto.by
Ремонт двухкомнатной квартиры под ключ, 54 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Дмитрий, мастер-отделочник, тел. +375 __ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	1
	Снятие обоев
	м²
	96
	3
	288

	2
	Демонтаж стяжки
	м²
	54
	10
	540

	3
	Демонтаж перегородки из гипсокартона
	м²
	6
	8
	48

	
	ИТОГО · демонтажные работы
	
	
	
	876



ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	4
	Провешивание и установка маяков
	м²
	96
	3
	288

	5
	Гипсовая штукатурка по маякам, до 3 см
	м²
	96
	18
	1 728

	6
	Цементно-песчаная стяжка по маякам
	м²
	54
	20
	1 080

	7
	Грунтовка стен
	м²
	150
	1
	150

	8
	Штробление под кабель, кирпич
	м
	60
	5
	300

	9
	Сверление гнезда под подрозетник, кирпич
	шт
	32
	8
	256

	10
	Прокладка кабеля в штробе
	м
	210
	2
	420

	11
	Розетка или выключатель, скрытая установка
	шт
	32
	7
	224

	
	ИТОГО · черновые работы
	
	
	
	4 446



ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	12
	Шпаклёвка стен под обои, два слоя
	м²
	96
	7
	672

	13
	Поклейка обоев
	м²
	96
	6
	576

	14
	Покраска потолка
	м²
	54
	8
	432

	15
	Наливной самовыравнивающийся пол
	м²
	54
	11
	594

	16
	Точечный светильник
	шт
	12
	10
	120

	
	ИТОГО · чистовые работы
	
	
	
	2 394



МАТЕРИАЛЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	17
	Штукатурная смесь
	меш
	62
	
	

	18
	Смесь для стяжки
	меш
	45
	
	

	19
	Шпаклёвка финишная
	меш
	14
	
	

	20
	Обои и клей
	рул
	18
	
	

	21
	Наливной пол в мешках
	меш
	40
	
	

	
	ИТОГО · материалы
	
	
	
	



Всего работы: 7 716 Br
Накладные расходы · 10% от работ: 772 Br
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 8 488 Br

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения: 45 рабочих дней с даты аванса.
•  Аванс 30 %, далее оплата по закрытым этапам.
•  Объёмы уточняются по факту обмера; расхождение более 10 % согласуется отдельно.
•  Материалы считаются по закупке исполнителя, цены проставляются на день заказа.
•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз строительного мусора.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by




