СметаПросто
smetaprosto.by
Ремонтно-отделочные работы, квартира 54 м²
ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ
Исполнитель: Алесь, мастер-отделочник, тел. +375 __ ___-__-__
Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________
ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	1
	Снятие обоев
	м²
	74
	3
	222

	2
	Гипсовая штукатурка по маякам
	м²
	74
	18
	1 332

	3
	Цементно-песчаная стяжка по маякам
	м²
	27
	20
	540

	4
	Грунтовка стен
	м²
	101
	1
	101

	
	ИТОГО · черновые работы
	
	
	
	2 195



ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	5
	Шпаклёвка стен под обои, два слоя
	м²
	50
	7
	350

	6
	Поклейка обоев
	м²
	50
	6
	300

	7
	Покраска стен в два слоя
	м²
	24
	6
	144

	8
	Плитка на стену, прямая
	м²
	22
	32
	704

	9
	Затирка швов, цементная
	м²
	22
	6
	132

	
	ИТОГО · чистовые работы
	
	
	
	1 630



МАТЕРИАЛЫ
	№
	НАИМЕНОВАНИЕ
	ЕД.
	КОЛ-ВО
	ЦЕНА, Br
	СУММА, Br

	10
	Штукатурная смесь
	меш
	40
	
	

	11
	Обои и клей
	рул
	14
	
	

	12
	Плитка и затирка
	м²
	22
	
	

	13
	Грунтовка
	кан
	6
	
	

	
	ИТОГО · материалы
	
	
	
	



Всего работы: 3 825 Br
Накладные расходы · 10% от работ: 382 Br
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4 207 Br

СРОК И УСЛОВИЯ
•  Срок выполнения: 35 рабочих дней с даты аванса.
•  Объёмы уточняются по факту обмера.
•  На подрезку плитки заложено 5 %, при укладке по диагонали 10 %.
•  Черновые и чистовые работы принимаются и оплачиваются по очереди.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________
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