СметаПросто

smetaprosto.by

Ремонт квартиры по комнатам, 54 м²

ОБРАЗЕЦ · ЦИФРЫ ДЛЯ ПРИМЕРА, ПОДСТАВЬ СВОИ

Исполнитель: Дмитрий, мастер-отделочник, тел. +375 __ ___-__-__

Заказчик и объект: ______________________, г. ________, ул. ________

ПРИХОЖАЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие обоев | м² | 6 | 3 | 18 |
| 2 | Гипсовая штукатурка по маякам | м² | 18 | 18 | 324 |
| 3 | Шпаклёвка стен под обои, два слоя | м² | 18 | 7 | 126 |
| 4 | Поклейка обоев | м² | 18 | 6 | 108 |
|  | ИТОГО · прихожая |  |  |  | 576 |

ВАННАЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Демонтаж старой плитки | м² | 22 | 8 | 176 |
| 6 | Гидроизоляция пола, обмазочная | м² | 4 | 12 | 48 |
| 7 | Плитка на стену, прямая | м² | 18 | 32 | 576 |
| 8 | Плитка на пол, прямая | м² | 4 | 32 | 128 |
| 9 | Затирка швов, цементная | м² | 22 | 6 | 132 |
|  | ИТОГО · ванная |  |  |  | 1 060 |

КУХНЯ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Гипсовая штукатурка по маякам | м² | 24 | 18 | 432 |
| 11 | Фартук из плитки | м² | 3 | 32 | 96 |
| 12 | Покраска стен в два слоя | м² | 21 | 6 | 126 |
| 13 | Наливной самовыравнивающийся пол | м² | 9 | 11 | 99 |
|  | ИТОГО · кухня |  |  |  | 753 |

КОМНАТА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Гипсовая штукатурка по маякам | м² | 32 | 18 | 576 |
| 15 | Шпаклёвка стен под обои, два слоя | м² | 32 | 7 | 224 |
| 16 | Поклейка обоев | м² | 32 | 6 | 192 |
| 17 | Покраска потолка | м² | 12 | 8 | 96 |
|  | ИТОГО · комната |  |  |  | 1 088 |

МАТЕРИАЛЫ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. | КОЛ-ВО | ЦЕНА, Br | СУММА, Br |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Обои и клей | рул | 12 |  |  |
| 19 | Плитка и затирка | м² | 26 |  |  |
| 20 | Смеси и грунтовка | компл | 1 |  |  |
| 21 | Наливной пол в мешках | меш | 20 |  |  |
|  | ИТОГО · материалы |  |  |  |  |

Всего работы: 3 477 Br

Накладные расходы · 10% от работ: 348 Br

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3 825 Br

СРОК И УСЛОВИЯ

•  Срок выполнения: 30 рабочих дней с даты аванса.

•  Объёмы уточняются по факту обмера.

•  Материалы покупает исполнитель, если раздел «Материалы» оставлен в смете.

•  Материалы считаются по закупке исполнителя, цены проставляются на день заказа.

•  В стоимость не входит: сантехника, мебель, вывоз мусора.

Исполнитель ____________		Заказчик ____________

Составлено в СметаПросто · smetaprosto.by